# PROJECT_HANDOFF — Codex Workspace Orchestration

Дата обновления: 2026-05-29

Статус: Active / architecture ready

Приоритет: P0

---

## 1. Человеческий смысл проекта

Этот проект нужен, чтобы перестать управлять Codex-проектами через длинные, перегруженные чаты и разрозненные папки.

Главная идея: **память проекта должна жить в файлах, а не в чате**. Чаты — временные рабочие сессии. После каждой сессии состояние должно сохраняться в handoff, current-task, reports и registry.

Проект должен позволить управлять 30–100 проектами и подпроектами в течение года, работать на нескольких ПК, переносить старые папки в E:\Codex_Work и синхронизировать всё через GitHub.

---

## 2. Цель проекта

Создать единый стандарт для Codex Workspace:

1. общая папка `E:\Codex_Work\`;

2. глобальный registry всех проектов;

3. единый project template;

4. короткие AGENTS.md;

5. orchestration principles;

6. lifecycle skills;

7. task contracts;

8. handoff / current-task / project-index;

9. правила закрытия задач с доказательствами;

10. GitHub-ready структура.

---

## 3. Текущий статус

Проектная архитектура сформирована.

Созданы два Google Docs:

1. `Codex Workspace Orchestration — FULL PROJECT PACK` — полный пакет документации, шаблонов, skills и промптов.

2. `Codex Workspace Orchestration — PROJECT_HANDOFF.md` — этот краткий handoff для продолжения работы.

Следующий практический шаг: использовать FULL PROJECT PACK как источник для создания файлов в `E:\Codex_Work\`.

---

## 4. Ключевые решения

### Решение 1. Чат не является проектом

Чат может переполниться, начать забывать или путать контекст. Поэтому проектная память переносится в файлы.

### Решение 2. Оркестратор — это не вечный чат

Оркестратор — это набор правил, файлов и процедур:

- `PROJECT_HANDOFF.md`

- `AGENTS.md`

- `.codex/orchestrator.toml`

- `.codex/current-task.md`

- `.codex/handoff.md`

- `reports/latest.md`

- closeout rules

- skills

### Решение 3. AGENTS.md должен быть коротким

В `AGENTS.md` не надо складывать всю историю, все ошибки и все промпты. Он должен быть короткой конституцией проекта.

### Решение 4. Handoff должен сжиматься

`PROJECT_HANDOFF.md` хранит текущее состояние, а не всю историю. История уходит в `docs/history/`, `archive/`, `.codex/stages/`, `decisions/ADR-*`.

### Решение 5. Старый код — legacy по умолчанию

Старые проекты и старые скрипты не переносить сразу как production. Сначала audit, потом manifest, потом controlled copy.

---

## 5. Целевая структура workspace

```text

E:\Codex_Work\

AGENTS.md

PROJECTS_REGISTRY.md

PROJECTS_REGISTRY.csv

CHAT_DISPATCHER.md

PROGRESS.md

WHERE_IS_WHAT.md

DECISIONS.md

YEAR_PLAN.md

_workspace_docs\

orchestration_principles.md

workspace_rules.md

chat_lifecycle.md

project_memory_model.md

verification_gates.md

_templates\project_template\

_global_skills\

projects\

migration_plans\

sandbox\

_archive\

```

---

## 6. Главные файлы проекта

| Файл | Роль |

|---|---|

| FULL PROJECT PACK | Полный мастер-документ со всеми шаблонами и промптами |

| PROJECT_HANDOFF.md | Короткое описание проекта для человека / нового чата |

| `E:\Codex_Work\AGENTS.md` | Глобальные правила работы Codex |

| `PROJECTS_REGISTRY.md` | Список всех проектов, статусов и следующих действий |

| `CHAT_DISPATCHER.md` | Какие чаты для каких задач использовать |

| `_workspace_docs/orchestration_principles.md` | Локальная выжимка принципов оркестрации |

| `_templates/project_template/` | Шаблон любого нового проекта |

| `_global_skills/` | Глобальные skills для Codex |

---

## 7. Основные skills

Нужно создать локальные skills:

1. `orchestration-setup`

2. `orchestrator-stage`

3. `task-router`

4. `orchestration-closeout`

5. `no-false-completion`

6. `one-layer-change-only`

7. `regression-gatekeeper`

8. `migration-auditor`

9. `project-handoff-writer`

Ключевая задача skills: не дать Codex делать всё сразу, закрывать задачу без проверки или тащить legacy-код как production.

---

## 8. Практический порядок действий

### Шаг 1. Нормализовать `E:\Codex_Work`

Создать чат:

```text

00_ECODEX_WORK_NORMALIZATION_session_001

```

Дать доступ только к:

```text

E:\Codex_Work\

```

Задача: создать глобальные файлы, templates, skills, workspace docs.

### Шаг 2. Проаудировать старую папку на C:

Создать чат:

```text

00_OLD_WORKSPACE_AUDIT_session_001

```

Дать доступ только к старой папке.

Задача: создать inventory, migration manifest, questions, old handoff. Не переносить файлы.

### Шаг 3. Спланировать перенос C → E

Создать чат:

```text

01_MIGRATION_PLANNER_C_TO_E_session_001

```

Дать доступ к старой папке и `E:\Codex_Work`.

Задача: создать copy manifest. Не копировать сразу.

### Шаг 4. Safe copy

Создать чат:

```text

02_SAFE_COPY_C_TO_E_session_001

```

Сначала dry-run, потом copy только по подтверждённому manifest.

### Шаг 5. Нормализовать проекты по одному

Например:

```text

10_NORMALIZE_tender_extraction_session_001

```

Не нормализовать все проекты сразу.

### Шаг 6. GitHub precheck

Создать чат:

```text

90_GITHUB_SETUP_session_001

```

Создать `.gitignore`, `GITHUB_SYNC_README.md`, `GIT_PRECHECK_REPORT.md`. Не пушить без проверки.

---

## 9. Что нельзя делать

- Не удалять существующий `E:\Codex_Work`.

- Не пересоздавать проекты с нуля.

- Не переносить 100 файлов сразу вручную.

- Не использовать ссылки на статьи как инструкции для Codex.

- Не писать “используй статью” — вместо этого давать локальный `orchestration_principles.md`.

- Не делать один вечный чат-оркестратор.

- Не делать огромный AGENTS.md.

- Не смешивать migration, normalization и code refactor.

- Не давать Codex весь диск без необходимости.

- Не подключать GitHub до precheck.

---

## 10. Как продолжить в новом чате

Новому чату дать:

1. ссылку на FULL PROJECT PACK;

2. этот PROJECT_HANDOFF;

3. указать, какой этап выполняется сейчас:

- workspace normalization;

- old workspace audit;

- migration planner;

- safe copy;

- project normalization;

- GitHub setup.

Минимальный стартовый промпт:

```text

Read the project handoff and FULL PROJECT PACK.

We are continuing the Codex Workspace Orchestration project.

Do not implement project-specific code.

First identify the current stage and required files.

Then produce a safe next action plan.

```

---

## 11. Текущее следующее действие

Следующее действие:

```text

Создать в E:\Codex_Work реальные файлы из FULL PROJECT PACK:

- AGENTS.md

- PROJECTS_REGISTRY.md

- CHAT_DISPATCHER.md

- _workspace_docs/*

- _templates/project_template/*

- _global_skills/*

```

Но делать это не из этого чата, а через отдельную Codex-сессию:

```text

00_ECODEX_WORK_NORMALIZATION_session_001

```

---

## 12. Суть проекта одной фразой

Создать систему, где Codex-проекты живут не в перегруженных чатах, а в управляемой файловой памяти: registry, handoff, current-task, skills, verification gates и GitHub-синхронизация.