# Внедрение RAG-парсера тендеров и интеграция с Bitrix24 (Детальный технический план)

Этот документ описывает согласованную архитектуру, детальный план работ для Сауле и Михаила, а также готовые кодовые решения, JSON-схемы и промпты для интеграции.

## 1. Часть для Сауле (Бизнес-анализ и Верификация)

Ваша главная задача — сформировать требования, подготовить тестовую среду для инженера и провести итоговый аудит качества работы ИИ.

### Шаг 1.1. Определение карты полей (Эталон Сделки)

Необходимо верифицировать список полей, которые робот должен находить в документах и переносить в Bitrix24. На текущий момент согласованы следующие данные:

1. Заказчик (Компания): Наименование, ИНН, Телефон, Адрес, Комментарий.

2. Контакт: ФИО, Должность, Телефон, E-mail.

3. Сделка: Наименование закупки, Номер закупки, Дата окончания приема заявок, НМЦ (Сумма), % предоплаты, Условия оплаты, Срок поставки, Обеспечение заявки, Обеспечение контракта, Ссылка на папку с закупкой, Ограничения к участникам, Комментарий.

4. Задача: Шаблон задачи (с конкретным ID), Наименование закупки на китайском языке (в названии задачи), Срок задачи (ровно за 48 часов до окончания приема заявок).

### Шаг 1.2. Создание «Золотого стандарта» в тестовом Bitrix24

Создайте вручную в тестовом Битрикс24 идеальную связку карточек:

- Компания: Заполните все реквизиты (ИНН, сайт, тип: завод/перекуп).

- Контакт: Заполните ФИО, телефон (с добавочным), email, должность.

- Сделка: Привяжите компанию и контакт, укажите сумму, валюту, кастомные поля условий.

- Задача: Установите крайний срок (за 48 часов до дедлайна тендера) и напишите в чат задачи приветственное сообщение на китайском языке с кратким содержанием ТЗ (это будет ориентиром для Михаила).

### Шаг 1.3. Сбор базы ошибок и аудит запуска

- Соберите для Михаила «подводные камни» (например, «ИНН часто пишут мелким шрифтом в конце договора на стр. 45»).

- После запуска тестового воркфлоу проведите аудит первых 20–30 автоматических сделок. Зафиксируйте неточности в переводах, пропущенные поля или ложные совпадения контактов.

## 2. Часть для Михаила (Разработка и Интеграция)

Михаил, текущая RAG-архитектура на базе FastAPI и n8n работает стабильно (с использованием Gemini Embeddings API, троттлинг 15 RPM и пулом потоков run_in_threadpool). Вам необходимо развить её под новые бизнес-требования и устранить архитектурную хрупкость.

### Шаг 2.1. Избавление от жестко зашитых ID (Гибкость системы)

Необходимо перенести все конфигурационные константы в отдельную таблицу system_config в PostgreSQL (marketing_db) или в глобальные переменные n8n.

- Пример структуры настроек в PostgreSQL:CREATE TABLE system_config (
    key VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    value VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT
);
 
INSERT INTO system_config (key, value, description) VALUES
('RESPONSIBLE_ID', '13', 'ID ответственного менеджера за сделки и задачи'),
('TASK_TEMPLATE_ID', '5', 'ID корпоративного шаблона задачи в Битрикс24'),
('B24_WEBHOOK_URL', 'https://b24-wclhfw.bitrix24.ru/rest/13/l6h9p3ek8q0nd3l2/', 'Базовый URL вебхука Bitrix24'),
('DADATA_API_KEY', 'your_dadata_key_here', 'API ключ сервиса DaData');

Перед стартом процесса n8n считывает эти настройки нодой Postgres/HTTP и использует их как {{ $json.value }}.

### Шаг 2.2. FastAPI как единый шлюз ИИ (Abstraction Layer)

Вся логика общения с LLM, перевод наименований и ТЗ на китайский язык должна находиться внутри Python-микросервиса FastAPI. n8n отправляет файлы на эндпоинт FastAPI и получает готовую структурированную анкету на русском и китайском языках.

- Целевая JSON-схема ответа FastAPI (Выдача ИИ-экстрактора):{
  "purchase_name_ru": "Поставка задвижек стальных для нужд АО Газпром",
  "purchase_name_cn": "钢制闸阀采购 (用于俄罗斯天然气工业股份公司)",
  "purchase_number": "№ 326059918",
  "submission_deadline": "2026-06-25T18:00:00+03:00",
  "nmc": 12500000.50,
  "prepayment_percent": 30.0,
  "payment_terms": "Оплата в течение 30 календарных дней после поставки",
  "delivery_time": "В течение 60 дней с момента подписания договора",
  "bid_security": "125000.00 руб (1%)",
  "contract_security": "625000.00 руб (5%)",
  "participant_restrictions": "Только для субъектов МСП",
  "participant_comment": "Требуется опыт аналогичных поставок не менее 3 лет",
  "customer_name": "ООО ГАЗПРОМ КОМПЛЕКТАЦИЯ",
  "customer_inn": "7712345678",
  "customer_phone": "+74951234567",
  "customer_address": "г. Москва, ул. Строителей, д. 8",
  "contact_fio": "Иванов Иван Иванович",
  "contact_post": "Главный специалист ОМТС",
  "contact_phone": "+79991112233 доб. 102",
  "contact_email": "ivanov@gazprom.ru",
  "ai_doubts_cn": "⚠️ AI 疑问:\n- 在招标文件和合同草案中发现金额不一致。\n- 增值税率（12%或20%）未在第一部分明确标出。",
  "nomenclature_cn": "| # | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |\n|---|---|---|---|---|\n| 1 | 钢制闸阀 DN100 | 15 | 台 | 压力 PN16, 碳钢 |",
  "spec_location_cn": null
}

### Шаг 2.3. Сверка контактов по логике «2 из 3»

Внедрите JS-ноду в n8n после получения списка существующих контактов (crm.contact.list) для предотвращения дубликатов.

- JavaScript-код для n8n:const newContact = input.item.json.aicontact;//данныеотИИconstexistingContacts=input.item.json.existing_contacts; // результат crm.contact.list
 
let matchedContact = null;
 
function cleanPhone(phone) {
  return phone ? phone.replace(/[^0-9]/g, '') : '';
}
 
for (const contact of existingContacts) {
  let matches = 0;
  
  // 1. Сверка имени (без учета регистра и пробелов)
  if (contact.NAME && newContact.name && contact.NAME.toLowerCase().trim() === newContact.name.toLowerCase().trim()) {
    matches++;
  }
  
  // 2. Сверка телефонов
  const existingPhone = contact.PHONE && contact.PHONE[0] ? cleanPhone(contact.PHONE[0].VALUE) : '';
  const newPhone = cleanPhone(newContact.phone);
  if (existingPhone && newPhone && existingPhone === newPhone) {
    matches++;
  }
  
  // 3. Сверка почты
  const existingEmail = contact.EMAIL && contact.EMAIL[0] ? contact.EMAIL[0].VALUE.toLowerCase().trim() : '';
  const newEmail = newContact.email ? newContact.email.toLowerCase().trim() : '';
  if (existingEmail && newEmail && existingEmail === newEmail) {
    matches++;
  }
  
  // Если совпали любые 2 из 3 параметров - используем существующий контакт
  if (matches >= 2) {
    matchedContact = contact;
    break;
  }
}
 
return {
  contact_exists: matchedContact !== null,
  contact_id: matchedContact ? matchedContact.ID : null
};

### Шаг 2.4. Вычисление дедлайна задачи (SLA)

Вычитание 48 часов из дедлайна тендера в n8n Code ноде с использованием Luxon (встроен в n8n):

- JavaScript-код для n8n:const submissionDeadlineStr = $input.item.json.submission_deadline;
if (!submissionDeadlineStr) {
  return { task_deadline: null };
}
 
const deadline = DateTime.fromISO(submissionDeadlineStr);
if (!deadline.isValid) {
  return { task_deadline: null };
}
 
// Возвращаем дату за 48 часов до дедлайна тендера
return {
  task_deadline: deadline.minus({ hours: 48 }).toISO()
};

### Шаг 2.5. Вывод данных в Чат Задачи на китайском языке

Для добавления отчета в чат (ленту) созданной задачи используйте метод REST API task.commentitem.add.

- JSON Payload запроса:{
  "taskId": "{{ $json.task_id }}",
  "fields": {
    "POST_MESSAGE": "[B]来自 AI 助理的自动消息 (Автосообщение от ИИ):[/B]\n\n[B]1. 疑问 (Сомнения ИИ):[/B]\n{{$json.ai_doubts_cn }}\n\n[B]2. 技术文件链接 (Ссылки на ТЗ):[/B]\n📁 [URL={{ $json.folder_link }}]下载文件和技术规范[/URL]\n\n[B]3. 清单 / 技术要求 (Спецификация и тех. требования):[/B]\n{{$json.nomenclature_cn || $json.spec_location_cn }}"
  }
}

### Шаг 2.6. Гибридный подход к номенклатуре закупки

- Дополнение к системному промпту (FastAPI/Gemini):Тебе переданы отфильтрованные чанки документа, относящиеся к спецификации/ТЗ.
1. Оцени количество позиций спецификации (товаров/услуг).
2. Если позиций строго <= 5 и твоя уверенность в извлечении высока, заполни массив "nomenclature" в формате: [{"item": "наименование", "quantity": 10, "unit": "шт"}].
3. Переведи этот массив и наименования на китайский язык в поле "nomenclature_cn" (отформатируй как Markdown-таблицу на китайском).
4. Если позиций > 5 или уверенность в данных низкая, установи "nomenclature" в null, и укажи в поле "spec_location_cn" на китайском языке названия файлов и примерные номера страниц или разделы, где описаны требования.

### Шаг 2.7. Подготовка Docker-конфига для VPS

Обновите docker-compose.yml:

- Добавьте контейнер tender-rag-api для автоматического деплоя FastAPI.

- Удалите туннель bore.

- Пример готового production docker-compose.yml:version: '3.8'
 
services:
  tender-rag-api:
    build:
      context: .
      dockerfile: DockerFile
    container_name: tender-rag-api
    restart: always
    ports:
      - "8000:8000"
    env_file:
      - .env
    volumes:
      - .:/app
    depends_on:
      - production-db
 
  production-db:
    image: ankane/pgvector:latest
    container_name: tender-rag-prod-db
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_USER: DBUSERPOSTGRESPASSWORD:{DB_PASSWORD}
      POSTGRES_DB: marketing_db
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
      - prod-db-data:/var/lib/postgresql/data
      - ./db-init:/docker-entrypoint-initdb.d
 
volumes:
  prod-db-data:

## 3. Выбор вариантов реализации для Михаила (Развилки)

### Развилка А. Автозаполнение реквизитов Компании по ИНН

Поскольку REST API Битрикс24 не запускает UI-скрипты автозаполнения автоматически при создании компании, выберите один из трех вариантов:

#### Вариант А1 (Рекомендуемый): Интеграция с DaData API в n8n/Python

1. Делаем HTTP-запрос к API DaData:{
  "method": "POST",
  "url": "https://suggestions.dadata.ru/suggestions/api/4_1/rs/findById/party",
  "headers": {
    "Content-Type": "application/json",
    "Accept": "application/json",
    "Authorization": "Token {{ $json.dadata_key }}"
  },
  "body": {
    "query": "{{$json.customer_inn }}"
  }
}

2. Записываем полученные данные в реквизиты компании через crm.requisite.add:{
  "fields": {
    "ENTITY_TYPE_ID": 4, // 4 = Компания
    "ENTITY_ID": "{{ $json.company_id }}",
    "PRESET_ID": 1, // 1 = Юр. лицо РФ (Организация)
    "NAME": "Реквизиты",
    "ACTIVE": "Y",
    "RQ_NAME": "{{$json.dadata_value }}",
    "RQ_INN": "{{ $json.dadata_inn }}",
    "RQ_KPP": "{{$json.dadata_kpp }}",
    "RQ_OGRN": "{{ $json.dadata_ogrn }}"
  }
}

3. Привязываем юридический адрес через crm.address.add:{
  "fields": {
    "TYPE_ID": 6, // 6 = Юридический адрес
    "ENTITY_TYPE_ID": 8, // 8 = Реквизиты
    "ENTITY_ID": "{{ $json.requisite_id }}",
    "ADDRESS_1": "{{$json.dadata_address }}"
  }
}

#### Вариант А2: Полуавтоматический

Робот просто сохраняет ИНН в карточке компании. В задачу менеджеру пишется инструкция: «Менеджер, зайди в компанию и нажми кнопку автозаполнения по ИНН {{ $json.customer_inn }}».

#### Вариант А3: Готовое приложение из Битрикс.Маркет

Проверить, установлено ли на портале приложение автозаполнения (например, DaData), которое умеет ретроактивно обогащать карточку по вебхуку создания компании (ONCRMCOMPANYADD).

### Развилка Б. Масштабируемость конфигурации

Где хранить настройки воркинг-параметров (ID шаблона задачи, ID ответственного и т.д.):

- Вариант Б1 (Рекомендуемый): В отдельной таблице PostgreSQL system_config (описана в Шаге 2.1).

- Вариант Б2: В глобальных переменных среды (Environment Variables) сервера n8n.

## 4. План верификации (Смок-тесты)

1. Тест дедупликации: Попробовать создать контакт с совпадающими именем и телефоном (но другой почтой). Убедиться, что дубликат не создается.

2. Тест дедлайна: Задать дедлайн тендера 2026-06-25T12:00:00 и проверить, что задача создалась со сроком 2026-06-23T12:00:00.

3. Тест номенклатуры: Прогнать тест на файле с 3 позициями (должна создаться таблица в чате на китайском) и файле с 50 позициями (должно прийти сообщение с ссылкой на файл ТЗ и номерами страниц).