# n8n_email_ai - Project Handoff

Дата обновления: 2026-05-29

## 1. Общая задача проекта

Проект n8n_email_ai нужен для того, чтобы превратить разрозненную клиентскую переписку и данные из 1С в управляемый рабочий контур:

1. read-only получать клиентов и контакты из 1С в marketing_db;

2. сопоставлять письма с клиентами;

3. накапливать короткое клиентское знание по теме интереса и статусу;

4. готовить безопасные черновики follow-up / reactivation писем;

5. в будущем использовать это для задач в Bitrix, AI-ответов и RAG.

Ключевой принцип: 1С только источник данных, `marketing_db` - рабочая AI/email база.

## 2. Статус по фазам

| Фаза | Статус | Что сделано | Эффективность / результат | Канонические файлы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0. База знаний и workspace | Готово | Собран codex_kb, правила безопасности, dispatcher, progress, структура проектов | Новый чат можно быстро вводить в контекст без старых логов | E:\Codex_Work\AGENTS.md, E:\Codex_Work\PROGRESS.md, E:\Codex_Work\CHAT_DISPATCHER.md, E:\Codex_Work\ГДЕ_ЧТО_ЛЕЖИТ.md |
| Phase 1. marketing_db foundation | Готово | Создана схема БД, ограниченный пользователь n8n_marketing, read-only контур 1С OData, owner/contact слой | Получена отдельная рабочая БД под AI/email без записи в 1С | E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\N8N_MARKETING_DB_V1_POSTMORTEM_2026-05-10.md, E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\N8N_MARKETING_DB_V2_IMPLEMENTATION_PLAN_2026-05-10.md, E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\sql\marketing_db_reset_and_v2_patch_2026-05-10.sql |
| Phase 2. Ingestion from 1C | Готово как рабочий контур | Собран ingestion workflow, backfill, upsert в onec_owners / onec_contacts, cursor/state logic, operator runbook и SQL monitoring | База клиентов из 1С загружается в marketing_db, проект имеет рабочий operational ingestion слой | E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\workflows\marketing_db_ingestion_v2_2_master_CANONICAL_FINAL.json, E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\workflows\v2.3 leads backfill cursor fixed by skip.json, E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\workflows\summary gpt 14-05.md, E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\N8N_MARKETING_DB_OPERATOR_RUNBOOK.md, E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\INGESTION_REPORT.md |
| RAG / curated KB v1 | Готово как текстовый канон | Собрана curated KB для client emails, статей, objection handling и safe proof points | Есть пригодный текстовый слой для будущих draft-ов и RAG retrieval | E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\kb_leads_v1\00_manifest.md, 70_input_client_context.md, 80_template_selection_rules.md, 90_pre_send_checklist.md, 95_article_selection_rules.md, 96_articles_index.md, 97_services_index.md, 15_proof_points_from_calls.md, 35_objection_rebuttal.md |
| Phase 3. Mail intake / matching / drafts | Не начато как production-pilot | Схема БД для писем и matching уже существует, но рабочий pilot-контур еще не собран | Следующий крупный этап | использовать существующие таблицы email_messages, email_match_results, clients_intel |

## 3. Что уже реально есть в базе данных

### Уже рабочие таблицы

| Таблица | Назначение | Использовать как |
| --- | --- | --- |
| onec_owners | Клиенты/лиды/контрагенты из 1С | Главный owner layer для email matching и AI enrichment |
| onec_contacts | Контакты из 1С | Поиск по email/телефону/контактному лицу |
| ingestion_cursors | Состояние backfill/daily sync | Не перепридумывать, использовать как канон ingestion state |
| ingestion_event_log | Журнал ingestion workflow | Операторский контроль |
| email_messages | Письма | Использовать для пилота почты, не раздувая raw archive |
| email_match_results | Результаты сопоставления писем | Основной matching layer |
| clients_intel | Короткая AI/email сводка по клиенту | Легкий клиентский intelligence слой |
| knowledge_base | Производный RAG индекс | Только как derived data от curated markdown |

### Уже готовые полезные поля

#### В onec_owners

- owner_search_emails

- owner_search_phones

- owner_group_path

- owner_tags_text

- owner_is_important

- owner_importance_score

- owner_importance_reason

- ai_client_segment

- ai_email_summary

- sent_articles_history

- last_contact_date

#### В email_messages

- message_id

- from_email

- from_name

- subject

- received_at

- source_mailbox

- raw_payload

- is_junk

- junk_reason

- operator_comment

- thread_comment

- ai_summary

#### В email_match_results

- message_id

- matched_level

- decision

- decision_reason

- contact_entity

- contact_ref_key

- owner_entity

- owner_ref_key

- confidence

- matched_email

- matched_phone

#### В clients_intel

- email

- source_id_1c

- company_name

- inn

- ai_priority

- ai_summary

- last_topic

- current_status

- next_followup_at

## 4. Структура проекта

### Канонические папки

| Путь | Что это |
| --- | --- |
| E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\workflows | Канонические workflow JSON и краткие финальные пояснения к ним |
| E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\sql | Рабочие SQL для схемы, reset, monitoring, reports |
| E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\scripts | Генераторы и вспомогательные скрипты |
| E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\kb_leads_v1 | Curated KB для писем, тем, статей, objection handling |
| E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\rag_tools | Инструменты и наработки для будущего RAG/indexing |

### Канонические файлы проекта

| Приоритет | Файл | Роль |
| --- | --- | --- |
| P0 | E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\PROJECT_HANDOFF.md | Главный инженерный паспорт проекта |
| P0 | E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\N8N_MARKETING_DB_OPERATOR_RUNBOOK.md | Как оператору работать с ingestion |
| P0 | E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\INGESTION_REPORT.md | Короткий журнал фактов по ingestion |
| P1 | E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\workflows\marketing_db_ingestion_v2_2_master_CANONICAL_FINAL.json | Канонический master ingestion workflow |
| P1 | E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\workflows\v2.3 leads backfill cursor fixed by skip.json | Финальная рабочая логика backfill с продвижением по истории |
| P1 | E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\workflows\summary gpt 14-05.md | Краткое описание финальных Phase 2 правок |
| P1 | E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\kb_leads_v1\00_manifest.md | Главный индекс curated KB |

## 5. Структура чатов проекта

### Главный чат

Использовать для:

- стратегии;

- приемки результатов;

- обновления канона;

- решений о переходе между фазами.

Не использовать для:

- долгой технической отладки одного workflow;

- смешивания ingestion, RAG и email pilot в одном потоке.

### Рабочие чаты

| Приоритет | Чат | Задача | Когда закрывать |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | marketing_db / 1C / n8n ingestion | Только ingestion из 1С в marketing_db | После конкретного deliverable по workflow / backfill |
| P0 | RAG / curated KB / client emails | Только curated KB, статьи, правила и drafts logic | После конкретного deliverable по KB / prompts |
| P1 | Phase 3 mail intake + matching | Только intake писем, dedup, matching, email_messages, email_match_results | После pilot на 20–30 клиентов |
| P1 | Phase 3 AI summary + drafts | Только clients_intel, AI summary, draft preview | После первых качественных draft preview |

Правило: один чат = один узкий deliverable. После deliverable чат замораживается, результат переносится в канон.

## 6. Что сделано и с какой эффективностью

| Приоритет | Направление | Статус | Эффективность / что это дало |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Workspace / KB governance | Готово | Проект можно передавать другому инженеру без старых чат-логов |
| P0 | Read-only 1C -> PostgreSQL foundation | Готово | Есть безопасный способ использовать 1С как источник без риска писать в unf |
| P0 | Ingestion Phase 2 | Готово как operational слой | Owner/contact данные уже загружаются в marketing_db, есть курсоры, runbook и monitoring |
| P0 | Owner enrichment | Готово | Уже есть признаки важности, групп, тегов и contact search для дальнейшего matching/outreach |
| P1 | Curated KB v1 | Готово | Есть текстовая база для drafts, статей и objection handling без сырого мусора |
| P1 | Monitoring / operator layer | Готово v1 | Оператор может контролировать ingestion через SQL и runbook |
| P2 | Email schema readiness | Частично готово | Таблицы для писем, matching и client intel уже есть, но pilot еще не собран |
| P2 | RAG derived index | Частично готово | knowledge_base есть, но embeddings/import pipeline еще не production-ready |

## 7. Что запланировано, но не начато / не доделано

| Приоритет | Задача | Статус | Что именно осталось |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Mail intake pilot | Не начато | Поднять intake из отдельной IMAP-папки, дедуп, clean body, записать в email_messages |
| P0 | Deterministic email matching | Не начато | Сопоставление писем к onec_owners / onec_contacts, needs_review для не найденных |
| P1 | AI client summary | Не начато | Обновлять clients_intel.ai_summary, last_topic, current_status по matched клиентам |
| P1 | Draft preview | Не начато | Делать безопасные черновики follow-up / reactivation без отправки |
| P1 | RAG embeddings pipeline | Не начато как production | Chunking curated KB, embeddings, import в knowledge_base, retrieval check |
| P2 | Production mail send | Отложено | Автоотправку не включать до пилота intake + matching + draft review |
| P2 | AI auto-reply на входящие | Отложено | Только после успешного pilot и ручной проверки качества |
| P2 | Bitrix auto-tasking | Отложено | Только после устойчивого client intelligence и mail parsing |

## 8. Забытые / отложенные задачи

| Приоритет | Тема | Почему отложено |
| --- | --- | --- |
| P1 | Полноценный RAG sync runbook именно для kb_leads_v1 -> embeddings | Сначала нужен pilot по письмам, иначе retrieval нечему обслуживать |
| P1 | Проверка pgvector и quality retrieval | Не блокирует Phase 3 pilot, если drafts пока строятся от curated files напрямую |
| P2 | Полный почтовый архив за все годы | Слишком дорого и шумно для старта, нужен сначала экономный pilot |
| P2 | Хранение полного raw thread archive | На старте не нужно, увеличивает БД и стоимость анализа |
| P2 | Автоматическое создание новых клиентов по сомнительным письмам | Риск замусорить БД, пока нужен needs_review |

## 9. Что читать новому инженеру или новому чату

### Обязательный минимум

1. E:\Codex_Work\AGENTS.md

2. E:\Codex_Work\PROGRESS.md

3. E:\Codex_Work\CHAT_DISPATCHER.md

4. E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\PROJECT_HANDOFF.md

### Если задача про ingestion

1. E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\N8N_MARKETING_DB_OPERATOR_RUNBOOK.md

2. E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\INGESTION_REPORT.md

3. E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\workflows\marketing_db_ingestion_v2_2_master_CANONICAL_FINAL.json

4. E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\workflows\v2.3 leads backfill cursor fixed by skip.json

5. E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\workflows\summary gpt 14-05.md

### Если задача про drafts / RAG / client emails

1. E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\kb_leads_v1\00_manifest.md

2. E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\kb_leads_v1\70_input_client_context.md

3. E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\kb_leads_v1\80_template_selection_rules.md

4. E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\kb_leads_v1\90_pre_send_checklist.md

5. E:\Codex_Work\projects\n8n_email_ai\kb_leads_v1\95_article_selection_rules.md

## 10. Короткий человеческий смысл проекта

Простыми словами:

- Phase 1 дала нам отдельную рабочую базу, чтобы не мучить 1С и не строить AI прямо внутри нее.

- Phase 2 дала нам конвейер загрузки клиентов из 1С в эту базу.

- Curated KB дала нам что говорить клиентам и на чем строить drafts.

- Следующий реальный шаг - не авторассылка, а аккуратный pilot старой почты: понять клиента, тему, историю и подготовить черновик.

Итоговая цель проекта:

иметь систему, которая помнит клиентов, понимает, с чего начался диалог, и помогает регулярно и уместно напоминать о нас через осмысленные черновики, а не через случайные массовые письма.