# ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

## Проект «Тендерный AI-Ассистент» (LongWang / ООО Ци Линь)

### Дата составления: 28 июня 2026

### Предыдущий инженер: Михаил Денисов

### Новый инженер: _______________

## 1. Цель проекта

Автоматическая обработка тендерной документации (АСТ-ГОЗ) с созданием сущностей в Битрикс24:

- Компания (по ИНН)

- Контакт (по ФИО / телефону / email)

- Сделка (с полями: НМЦ, сроки, условия оплаты, поставки, китайское описание)

- Задача (назначается за 48 часов до окончания подачи заявок)

- Комментарий к задаче (на китайском языке)

## 2. Где что лежит

| Артефакт | Местоположение |
| --- | --- |
| Код микросервиса (FastAPI) | Репозиторий: tender-rag-api (уточнить у Артёма / Михаила точный URL) |
| Основная ветка | main или master |
| Dockerfile | В корне репозитория |
| docker-compose.yml | В корне репозитория (поднимает API + PostgreSQL с pgvector) |
| Пример переменных окружения | .env.example (в корне) |
| Реальный .env | На VPS-сервере (путь: уточнить у Артёма) |
| n8n-воркфлоу | https://n8n.longwang.kz (логин/пароль у Артёма) |
| Google Drive (исходные тендеры) | Папка: _РАЗОБРАНО 09-04 (или аналогичная, уточнить у Сауле) |
| Google App Script (триггер) | В Google Drive, привязан к папке с тендерами |
| Тестовый Битрикс24 | Создан на бесплатном аккаунте (уточнить у Артёма) |
| Боевой Битрикс24 | https://b24-g4wfjq.bitrix24.ru (доступ у Артёма / Сауле) |

## 3. Что уже работает (готово на 95%)

| Компонент | Статус |
| --- | --- |
| FastAPI-микросервис | Работает локально и в Docker |
| Парсинг PDF/DOCX/XLSX → Markdown | Работает через библиотеку MarkItDown / Docling |
| Чанкинг | RecursiveCharacterTextSplitter, ~800 токенов, перекрытие 200 |
| Векторизация | Через Gemini Embeddings API (batch по 100 чанков) |
| Хранение векторов | PostgreSQL + pgvector (таблица knowledge_base или document_chunks) |
| Поиск чанков | Эндпоинт /search (косинусное сходство, Top-5) |
| n8n-воркфлоу | Работает: триггер → вызов API → Gemini → создание сущностей в Битрикс |
| Создание Компании | По ИНН (проверка дублей через crm.company.list) |
| Создание Контакта | По ФИО/телефону/email (логика «2 из 3») |
| Создание Сделки | Заполняются все поля (НМЦ, сроки, условия, ссылка на Google Drive) |
| Создание Задачи | Назначается за 48 часов до окончания подачи заявок |
| Комментарий к задаче | На китайском языке (сгенерирован Gemini) |
| Дедупликация | Проверена на 15+ папках, дублей нет |
| Docker-сборка | Контейнер собирается, зависимости все прописаны |

## 4. Что НЕ ДОДЕЛАНО (технический долг)

| Задача | Приоритет | Почему не сделано |
| --- | --- | --- |
| Перенос работы с БД из FastAPI в n8n (stateless-архитектура) | Высокий | Михаил оставил SQLAlchemy внутри микросервиса |
| Автотесты (юнит + интеграционные) | Высокий | Не успел (обещал, но не сделал) |
| Мониторинг и алерты | Средний | Есть loguru, но нет уведомлений при ошибках |
| Кэширование чанков (чтобы не пересчитывать) | Средний | Не реализовано |
| Обработка сканов (изображений) без текстового слоя | Средний | Не тестировалось (нужен OCR) |
| Обработка входящей почты (IMAP-интейк) | Низкий (следующий этап) | Сместили фокус на тендеры |
| Матчинг писем с клиентами | Низкий | Не начиналось |
| Генерация AI-выжимок по клиентам | Низкий | Не начиналось |
| Синхронизация 1С → PostgreSQL → Битрикс (OData) | Низкий | Только анализ (проблема с onec_contacts) |

## 5. Последовательность действий для нового инженера

### День 1. Онбординг и проверка окружения

1. Получить доступы:

  - GitHub-репозиторий (у Артёма)

  - VPS-сервер (SSH, у Артёма)

  - n8n (https://n8n.longwang.kz, логин/пароль у Артёма)

  - Битрикс24 (тестовый и боевой)

  - Google Drive с тендерами

2. Клонировать репозиторий:git clone <url-репозитория>
cd tender-rag-api

3. Проверить переменные окружения:cp .env.example .env
# Заполнить реальными значениями (взять с VPS или у Артёма)

4. Запустить локально через Docker:docker-compose up --build

  - Проверить, что API доступен на http://localhost:8000

  - Проверить Swagger: http://localhost:8000/docs

  - Проверить, что PostgreSQL поднялся и pgvector включён:CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;

5. Проверить n8n:

  - Зайти в https://n8n.longwang.kz

  - Найти workflow «Tender Parser» (или аналогичный)

  - Проверить, что все credentials заполнены (Gemini API, Битрикс24, Google Drive)

### День 2. Тестирование на тестовых данных

1. Загрузить 3–5 тестовых тендерных папок в Google Drive (папка-источник).

2. Запустить n8n-воркфлоу вручную (или дождаться триггера).

3. Проверить логи:

  - В n8n (Execution History)

  - В Docker-контейнере:docker logs tender-api -f

4. Проверить результат в тестовом Битрикс24:

  - Создалась ли Компания?

  - Создался ли Контакт?

  - Создалась ли Сделка?

  - Все ли поля заполнены?

  - Создалась ли Задача?

  - Есть ли комментарий на китайском?

5. Проверить дубли:

  - Запустить тот же workflow повторно на той же папке

  - Убедиться, что новые сущности НЕ создались (только обновились)

### День 3. Исправление технического долга (до деплоя на боевой)

#### 3.1. Сделать микросервис stateless (убрать SQLAlchemy)

- Убрать все обращения к PostgreSQL из FastAPI

- Перенести логику работы с векторами в n8n (через HTTP-запросы к PostgreSQL)

- Проверить, что эндпоинт /search теперь только вызывает SQL через n8n

#### 3.2. Добавить автотесты

- Создать папку tests/

- Написать минимум 3 теста:

1. Успешный парсинг PDF

2. Чанкинг и векторизация

3. Создание сущностей в Битрикс (mock-запросы)

#### 3.3. Проверить безопасность

- Убедиться, что все ключи вынесены в .env

- В n8n все credentials заполнены через «Credential»-ноды (не хардкодом)

#### 3.4. Проверить поля на боевом портале Битрикс24

- Запросить у Сауле список полей (названия, типы)

- Сравнить с теми, что отправляет n8n

- Если поля отсутствуют — создать их через административный интерфейс Битрикс24

### День 4. Деплой на боевой VPS

1. Запушить последнюю версию кода в репозиторий.

2. На VPS:git pull
docker-compose down
docker-compose up -d --build

3. Проверить логи:docker logs tender-api -f
docker logs postgres -f

4. Проверить API:curl http://localhost:8000/health

5. Запустить n8n-воркфлоу на 1–2 реальных папках.

6. Проверить Битрикс24 (боевой):

  - Всё создалось?

  - Нет дублей?

  - Поля заполнены?

### День 5. Передача Сауле и фиксация

1. Собрать отчёт:

  - Список обработанных папок

  - Ссылки на созданные сделки в Битрикс24

  - Скриншоты заполненных полей

2. Передать Сауле для проверки по «Золотому стандарту».

3. Зафиксировать результат:

  - Обновить PROGRESS.md

  - Создать DEPLOY_REPORT.md с датой деплоя и результатами тестов

## 6. Важные контакты

| Кто | Роль | Контакт |
| --- | --- | --- |
| Артём Петров | Руководитель проекта, собственник | salman@longwang.ru, Telegram (уточнить) |
| Сауле | Специалист по тендерам, «Золотой стандарт» | (контакт у Артёма) |
| Анжелика | Бухгалтерия, договоры | (контакт у Артёма) |
| Чулпан | Ассистент Артёма | (контакт у Артёма) |

## 7. Известные проблемы и риски (на момент передачи)

| Проблема | Вероятность | Что делать |
| --- | --- | --- |
| На боевом портале Битрикс24 отсутствуют поля | Высокая | Запросить у Сауле список и создать вручную |
| Gemini API блокирует IP (РФ) | Средняя | Использовать VPN или домен .kz (уже настроен) |
| Нехватка RAM на VPS | Средняя | Использовать облачные эмбеддинги (уже сделано) |
| Ошибки кодировки русских имён файлов | Средняя | В коде есть обработка, но проверить |
| Сауле затягивает с ответами | Высокая | Писать Артёму, если ответа нет > 24 часов |
| Дубли в CRM | Низкая | Логика «2 из 3» работает, но проверить повторно |

## 8. План развития (следующие 1–2 месяца)

| Этап | Задача | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фиксация тендерного парсера на боевом | Новый инженер |
| 2 | Исправление OData-импорта (1С → PostgreSQL) | Новый инженер |
| 3 | Проект «Почта»: IMAP-интейк, очистка, матчинг | Новый инженер + Артём |
| 4 | RAG по статьям, генерация AI-выжимок | Новый инженер |
| 5 | Автоматические рассылки и ответы на входящие | Новый инженер |
| 6 | Таможенный модуль (ТН ВЭД, пошлины, сертификаты) | Новый инженер + логист |

## 9. Подписи сторон

| Роль | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |
| Сдающий (Михаил Денисов) | _______________ | 28.06.2026 |
| Принимающий (новый инженер) | _______________ | _______ |
| Руководитель проекта (Артём Петров) | _______________ | 28.06.2026 |

Акт составлен на основе всей переписки, кода, планов и документации за период 27.05 – 28.06.2026.